软件工程小组 Part3

开发流程

# Task1 团队分工

我们小组的成员分工如下：

尹航 Scrum Master + 开发成员

罗一德 项目经理

李松峪 开发成员

张锐 开发成员

# Task2-3 产品代办和用户手册

产品代办和用户手册放入领歌当中

# Task4-5 冲刺周期和会议安排

## 迭代安排

我们小组将剩下的8周拆分成4次迭代，分别为：

1017-1031,1031-1114,1114-1128,1128-1212

其中开发工作必须在1205前全部完成。

## 关于会议安排

我们在每次迭代开始的下一个周一完成Sprint计划会议，在迭代结束的周五完成Sprint的总结会议，在迭代开始的下一个周五完成Sprint的审评会议，在每天的11点进行每日站会。

# Task6 实践敏捷开发工具

<https://www.leangoo.com/>